Інформація

про  виконання Регіональної екологічної програми

«Екологія 2016 - 2022» у січні - грудні 2022 року

Волинською обласною радою прийнято рішення від 13.10.2020 № 32/13 «Про продовження терміну дії Регіональної екологічної програми  «Екологія 2016 - 2020»,  затвердженої  рішенням обласної ради від 10 лютого 2016 року   № 2/27, та внесення змін до неї» (надалі - Програма). Термін дії Програми продовжено до 2022 року.

Відповідно до Програми у 2022 році передбачено виконання природоохоронних заходів на суму 55 316,0 тис. гривень, у той же час, відповідно до звітів за січень-грудень 2022 року, наданих райдержадміністраціями, органами місцевого самоврядування та підприємствами було заплановано виконання  природоохоронних заходів у 2022 році на суму 76 483,132 тис. гривень.

Фактичне спрямування коштів бюджетів усіх рівнів на виконання природоохоронних заходів у січні-грудні 2022 року становить 83 734,718 тис. гривень.

Тобто, у  звітному періоді виконання заходів до програмних показників програми становить – 151 %, а виконання до запланованого виконавцями на рік – 109 %.

Основними напрямками в проведенні природоохоронних заходів були заходи з охорони і раціонального використання водних ресурсів, атмосферного повітря, природних рослинних ресурсів та раціонального використання і зберігання відходів.

| Розділ Регіональної екологічної програми «Екологія 2016-2022» | Сума коштів, спрямованих на виконання заходів у 2022 році, тис. гривень |
| --- | --- |
| Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів | 50 463,27 |
| Охорона і раціональне використання водних ресурсів | 30 148,748 |
| Охорона атмосферного повітря | 1 047,5 |
| Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів | 1 685,8 |
| Збереження природно-заповідного фонду | 215,54 |
| Наука, екологічна освіта | 153,86 |
| Охорона і раціональне використання ресурсів тваринного світу | 20,0 |

Відповідно до наданих звітів розподіл коштів, спрямованих на виконання природоохоронних заходів, передбачених Програмою, у січні-грудні 2022 року за джерелами фінансування виглядає наступним чином:

Фінансування природоохоронних заходів

тис. гривень

| Джерела фінансування | Заплановано на 2022 рік | Фактично профінансовано у січні-грудні 2022 року | % фінансування |
| --- | --- | --- | --- |
| #### Державний бюджет | - | - | - |
| #### Державний фонд охорони #### навколишнього природного середовища | - | - | - |
| Обласний бюджет, в т. ч.: | 17 651,99 | 16 210,935 | 92 |
| обласний фонд охорони навколишнього природного середовища | 5 651,99 | 4 217,135 | 75 |
| Бюджети міст і районів, в т. ч.: | 12 584,992 | 11 355,313 | 90 |
| місцеві фонди охорони навколишнього природного середовища | 2 194,11 | 2 169,11 | 99 |
| Власні кошти підприємств | 39 368,2 | 52 499,97 | 133 |
| Залучені кошти (кошти грантів) | 6 877,95 | 3 668,5 | 53 |

Кошти державного бюджету на виконання природоохоронних заходів у звітному періоді не виділялися.

Щодо коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища (ОФОНПС) слід зазначити наступне.

У 2022 році сума коштів обласного фонду ОНПС, яка підлягає розподілу, складає 5 652,672 тис. гривень, з яких: 3 855,0 тис. гривень - прогнозовані надходження та 1 797,672 тис. гривень - вільні залишки  коштів, що утворилися станом на 01.01.2022 за рахунок:

- 705,386 тис. гривень - перевиконання планових надходжень ОФОНПС у 2021 році;

- 44,372 тис. гривень - нерозподілений залишок коштів;

- 63,990 тис. гривень - кошти, невикористані управлінням екології та природних ресурсів облдержадміністрації через відсутність рішення обласної ради про затвердження Регіонального плану управління відходами у Волинській області до 2030 року;

- 983,924 тис. гривень - невикористані кошти субвенції обласного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію природоохоронних заходів.

На засіданні постійної комісії обласної ради з питань екології, раціонального використання природних ресурсів розглянуто та погоджено, відповідно до висновків від 23 лютого 2022 року № 8/4, проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до Регіональної екологічної програми "Екологія 2016-2022"» та пропозиції управління щодо розподілу коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на виконання природоохоронних заходів у 2022 році.

Видано накази начальника обласної військової адміністрації від 27 квітня 2022 року № 143  «Про внесення змін до Регіональної екологічної програми "Екологія 2016-2022"», від 17 травня 2022 року № 183  «Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2022 рік» та від 16 листопада 2022 року       № 459 «Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2022 рік» щодо розподілу коштів обласного фонду ОНПС на виконання природоохоронних заходів.

Відповідно до розпорядження обласної військової адміністрації                   від 25 липня 2022 року № 317 «Про затвердження Переліку природоохоронних заходів, що фінансуються у 2022 році за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища» (зі змінами) розподіл коштів в сумі 5 652,672 тис. гривень виглядає наступним чином:

- 110,99 тис. гривень - управлінню екології та природних ресурсів облдержадміністрації;

- 5 541,0 тис. гривень - субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію природоохоронних заходів (далі - Субвенція);

- 0,682 тис. гривень - нерозподілений залишок (на виконання непередбачених заходів).

Аналіз звітів отримувачів Субвенції за січень-грудень 2022 року показав, що з 11 заходів, запланованих до виконання, повністю виконано та оплачено     5 заходів, по 5 заходах роботи виконані, але повністю або частково не оплачені, 1 захід не розпочато (виконавець Володимирська МТГ).

тис. гривень

| Назва природоохоронного заходу | Відповідальний виконавець (отримувач субвенції) | Сума наданої субвенції | Касові видатки (субвенція) | Заборгованість (субвенція) відповідно до актів виконаних робіт | Зареєстрована кредиторська заборгованість |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нове будівництво очисних споруд на вул. Незалежності в смт Торчин Луцького району Волинської області | Торчинська СТГ | 500,0 | 19,681 | 463,708* | - |
| Покращення екологічної ситуації у Шацькому національному природному парку шляхом каналізування населених пунктів навколо озера Світязь | Ковельська РДА | 3000,0 | 3000,0 (виконано) | - | - |
| Виготовлення проєктно-кошторисної документації на реконструкцію очисних споруд в м.Камінь-Каширський | Камінь-Каширська МТГ | 140,0 | 140,0 (виконано) | - | - |
| Поточний ремонт насосного та гідродинамічне очищення приймального відділень КНС (каналізаційно насосної станції) № 3 в смт Люблинець Ковельського району Волинської області | Люблинецька СТГ | 98,0 | 98,0 (виконано) | - | - |
| Завершення реалізації проєкту «Реконструкція каналізаційних очисних споруд смт Цумань Луцького району Волинської області. Пусконалагоджувальні роботи» | Цуманська СТГ | 168,0 | - | 116,55* | 116,55 |
| Капітальний ремонт мережі водовідведення та здійснення заходів щодо запобігання підтопленню, облаштування та очистки каналів на території Колодяжненської сільської ради Ковельського району Волинської області | Колодяжненська СТГ | 296,0 | 97,454 | 192,563* | 192,563 |
| Здійснення заходів від підтоплення населених пунктів та сільськогосподарських угідь на території с. Милятин Павлівської сільської ради Володимир-Волинського району | Павлівська СТГ | 315,0 | 315,0 (виконано) | - | - |
| Заходи з поліпшення технічного стану та благоустрій меліоративної системи Прудник на відрізку від залізничної колії до вулиці Чкалова у м. Ківерці | Ківерцівська МТГ | 140,0 | - | 137,239* | 137,239 |
| Покращення гідрологічного режиму та санітарного стану р. Луга в м. Володимир-Волинський Волинської області | Володимир-Волинська МТГ | 175,0 | - | -** | - |
| Проведення очистки меліоративних каналів на території Центрального парку ім. Лесі Українки з метою покращення санітарного стану парку та прилеглої території в межах м. Луцька | Луцька МТГ | 500,0 | 500,0 (виконано) | - | - |
| Капітальний ремонт внутрішньогосподарських каналів К-1-12, К-1-15, К-1-16, К-1-20 Ставищенської осушувальної системи на території Сошичненської сільської ради Камінь-Каширського району | Сошичненська СТГ | 209,0 | - | 205,536* | 205,536 |
| Всього |  | 5 541,0 | 4 170,135 | 1 115,596 | 651,888 |

* причина не освоєння коштів субвенції в повному обсязі полягає в тому, що органами казначейства не проведені платіжні доручення відповідно до черговості оплат, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"

** Володимирською міською територіальною громадою не розпочато виконання заходу «Покращення гідрологічного режиму та санітарного стану р. Луга в м. Володимир-Волинський Волинської області» через відсутність наукового обґрунтування та проектно-кошторисної документації.

Використання коштів в сумі 110,99 тис. гривень, виділених управлінню екології та природних ресурсів облдержадміністрації, виглядає наступним чином:

тис. гривень

| Назва природоохоронного заходу | Сума виділених коштів | Освоєно станом на 01.01.2023 | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| Розробка звіту про стратегічну екологічну оцінку проєкту Регіональної екологічної програми «Екологія 2023 - 2026» | 41,0 | 41,0 | Звіт розроблено, триває процедура СЕО |
| Розробка проєкту зміни меж загальнозоологічного заказника місцевого значення «Буг» у Ковельському районі Волинської області | 6,0 | 6,0 | Проєкт розроблено |
| Розроблення Регіонального плану управління відходами у Волинській області до 2030 року (оплата кінцевого етапу за договором після затвердження рішенням обласної ради від 15.09.2022 № 18/8) | 63,99 | - | Оплату не проведено органом держказначейства відповідно до постанови КМУ від 09.06.2021 № 590, зареєстровано кредиторську заборгованість |

Тобто, через об'єктивні причини, кошти Субвенції освоєні в обсязі 75 %, кошти, передбачені управлінню - в обсязі 42 %.

За рахунок коштів місцевих бюджетів (в тому числі фондів охорони навколишнього природного середовища) громадами заплановані та проведені природоохоронні заходи  щодо запобігання та ліквідації наслідків підтоплення окремих територій м. Ковеля, придбання насосного і технологічного обладнання, для заміни такого, що використало свої технічні можливості на комунальних каналізаційних системах Локачинської СТГ, очищення громадської  водойми «Скрипка» в с. Пнівне Камінь-Каширської МТГ, обстеження очисних споруд Камінь-Каширської МТГ, відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану водних об'єктів у м. Луцьку,  запобігання поширенню чужорідних видів рослин, які загрожують природним екосистемам (локалізація та ліквідація борщівника Сосновського та амброзії) у м. Луцьку та м. Ковелі, виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж загальнозоологічного заказника місцевого значення «Озерянський» та парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва «Горохівський», розробки схеми екологічної мережі Ковельської МТГ, впорядкування та ліквідація сміттєзвалищ на територіях громад, придбання спеціального обладнання  для екологічно безпечного роздільного збирання  побутових відходів, проведення заходів з охорони навколишнього природного середовища (Луцька та Ковельська міські ради) та виготовлення поліграфічної продукції  з екологічної тематики.

За власні кошти, в рамках заходів Регіональної екологічної програми «Екологія 2016-2022», обласним управлінням лісового та мисливського господарства проведено заходи із заліснення  (посів і посадка) на землях держлісфонду на площі 1 734 га (за звітний період виконано робіт на суму         50 035,97 тис. гривень), сільгоспвиробниками проведено очищення внутрішньогосподарських меліоративних каналів, підприємствами проводилися заходи щодо зменшення шкідливих викидів в атмосферне повітря, забезпечення екологічно безпечного збирання, зберігання та утилізації відходів та озеленення на підпорядкованих територіях.

У зв’язку із завершенням у 2022 році терміну дії попередньої Програми, управлінням розроблено проєкт Регіональної екологічної програми «Екологія 2023-2026», який, відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», проходить процедуру стратегічної екологічної оцінки.