Інформація
про  виконання Регіональної екологічної програми 

«Екологія 2023 – 2026» у січні – грудні 2025 року

У 2023 році розпочато реалізацію Регіональної екологічної програми  «Екологія 2023 – 2026»,  затвердженої  наказом голови обласної військової адміністрації від  20 лютого 2023 року № 59 (зі змінами).
          Відповідно до Програми у 2025 році передбачено виконання природоохоронних заходів на суму 43 125,0 тис. гривень, у той же час, відповідно до звітів за січень – грудень 2025 року, наданих райдержадміністраціями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та підприємствами було заплановано виконання  природоохоронних заходів у звітному періоді на суму 125 933,403 тис. гривень.

          Фактичне спрямування коштів бюджетів усіх рівнів на виконання природоохоронних заходів у січні – грудні 2025 року становить 141 373,843 тис. гривень.

          Тобто, у  звітному періоді виконання заходів до запланованих показників програми становить – 328 %, а виконання до запланованого виконавцями на рік – 112 %.


Основними напрямками в проведенні природоохоронних заходів були заходи з охорони і раціонального використання водних ресурсів, атмосферного повітря, природних рослинних ресурсів та раціонального використання і зберігання відходів. 
	Розділ Регіональної екологічної програми

«Екологія 2023-2026»
	Сума коштів, спрямованих на виконання заходів у 
січні-грудні 2025 року,
тис. гривень



	Охорона і раціональне використання водних ресурсів
	43 841,515

	Охорона атмосферного повітря
	2 740,98

	Охорона і раціональне використання  рослинних ресурсів і ресурсів тваринного світу
	87 602,86

	Збереження природно-заповідного фонду та  формування національної екологічної мережі
	323,15

	Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів
	6 438,906

	Екологічна освіта і наука, моніторинг довкілля, інформування населення та залучення громадськості до прийняття рішень з питань охорони довкілля
	426,432


Відповідно до наданих звітів розподіл коштів, спрямованих на виконання природоохоронних заходів, передбачених Програмою, у січні – грудні 2025 року за джерелами фінансування виглядає наступним чином:
Фінансування природоохоронних заходів

                                                                                                                тис. гривень

	Джерела фінансування
	Заплановано на 2025 рік

	Фактично профінансовано

у січні-грудні                2025 року
	% фінансування

	Державний бюджет
	-
	-
	-

	Державний фонд охорони

навколишнього природного середовища
	-
	-
	-

	Обласний бюджет, в т. ч.:
	10 439,439
	9 295,268
	89

	обласний фонд охорони навколишнього природного середовища
	10 439,439
	9 295,268
	89

	Місцеві бюджети, в т. ч.:
	26 040,664
	25 325,234
	97

	місцеві фонди охорони навколишнього природного середовища
	6 863,045
	6 863,045
	100

	Власні кошти підприємств
	54 629,89
	77 999,59
	143

	Залучені кошти (кошти грантів)
	34 823,41
	28 753,751
	83



Кошти державного бюджету на виконання природоохоронних заходів у звітному періоді не виділялися.


Щодо коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища (далі - обласний фонд ОНПС) слід зазначити наступне.

Граничний обсяг видатків на реалізацію заходів Регіональної екологічної програми «Екологія 2023 – 2026» за рахунок коштів спеціального фонду обласного бюджету на 2025 рік встановлено в обсязі 10 444 361,66 гривень, з яких: 


- 7 472 700,0  гривень - планові надходження на 2025 рік; 


-  2 971 661,66 гривень - залишки, що утворилися станом на 01.01.2025  
Пропозиції управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації, як головного розпорядника коштів, щодо розподілу коштів обласного фонду ОНПС на виконання природоохоронних заходів у 2025 році розглянуто та погоджено на засіданні постійної комісії обласної ради з питань екології, раціонального використання природних ресурсів.  

Відповідно до наказу обласної військової адміністрації від 12 грудня 2024 року № 322 «Про обласний бюджет на 2025 рік» (зі змінами) та розпорядження обласної військової адміністрації від 18 лютого 2025 року № 129 «Про затвердження Переліку природоохоронних заходів, що фінансуються у 2025 році за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища» (зі змінами), кошти обласного фонду ОНПС розподілені:


- 1 129 892,0 гривень - управлінню екології та природних ресурсів облдержадміністрації; 

- 3 496 547,0 гривень - департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації;


- 2 500 000,0 гривень - департаменту інфраструктури облдержадміністрації;

- 3 313 000,0 гривень - субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію природоохоронних заходів (далі – Субвенція);

- 4 922,66 гривень – нерозподілений залишок.


За звітний період освоєння коштів обласного фонду ОНПС складає              9 295 268,46 гривень, що становить 89 %. 
Зазначені кошти перераховані:

- департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації за виконання робіт з реконструкції каналізаційної мережі Берестечківського психоневрологічного інтернату (1 996 647,0 гривень) та  поточного ремонту насосу КНС із заміною каналізаційних труб (1 131 432,94 гривень), поточного ремонту зовнішніх мереж каналізації із заміною каналізаційних труб (189 483,06 гривень), облаштування майданчика для екологічного, безпечного та роздільного збирання твердих побутових відходів із заміною контейнерів (178 984,0 гривень) для Луцького геріатричного пансіонату на вул. Теремнівська, 70 у м. Луцьку;
- управлінням інфраструктури облдержадміністрації за виконання робіт за проектом «Нове будівництво каналізаційної мережі центральної частини                с. Пульмо Ковельського району Волинської області» (2 500 000,0 гривень);
- управлінням екології та природних ресурсів облдержадміністрації відповідно до актів виконаних робіт за виготовлення презентаційної поліграфічної продукції на екологічну тематику (99 901,0 гривень), придбання мішків для сміття для проведення акцій та заходів щодо охорони навколишнього природного середовища (9 991,0 гривень) та розроблення Регіонального плану управління відходами у Волинській області до 2033 року (100 000,0 гривень).

Управлінням екології та природних ресурсів було проведено тендер в системі електронних державних закупівель ProZorrо по предмету закупівлі «Розроблення Регіонального плану управління відходами у Волинській області до 2033 року» та за результатами аукціону визначено переможцем учасника Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія «Центр ЛТД» із ціновою пропозицією 980 000,0 грн з яким  укладено договір про закупівлю. Керуючись пунктом 2.2 договору, у зв'язку з виникненням документально підтверджених об'єктивних обставин, зокрема неотримання на сьогоднішній день у повному обсязі первинних документів та інформації від територіальних громад та суб’єктів господарювання, та з метою якісного виконання умов договору строки виконання перенесено на 2026 рік.
Управлінням екології та природних ресурсів облдержадміністрації проводиться щомісячний аналіз використання коштів Субвенції відповідальними виконавцями, визначеними розпорядженням начальника обласної військової адміністрації від 18 лютого 2025 року № 129 «Про затвердження Переліку природоохоронних заходів, що фінансуються у 2025 році за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища» (зі змінами). Листом від 24.03.2025 № 458/1.15/2-25 управлінням було повідомлено отримувачам Субвенції про необхідність своєчасного освоєння коштів та інформування про їх освоєння.

Зазначеним вище Переліком, Субвенція на виконання природоохоронних заходів передбачалася в сумі 3 313 000,0 гривень, з яких освоєно  3 088 829,49 гривень, тобто 93 %.

Використання субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам 

на реалізацію природоохоронних заходів у січні-грудні 2025 року

гривень

	Назва природоохоронного заходу
	Відповідальний виконавець (отримувач субвенції)
	Сума наданої субвенції
	Касові видатки

(субвенція)
	Примітка

	Капітальний ремонт водовідвідної мережі та здійснення заходів щодо запобігання підтопленню території Берестечківської міської ради Луцького району Волинської області
	Берестечківська міська територіальна громада
	975 000,0
	751 530,0
	Захід виконано, оплата проведена відповідно до актів виконаних робіт. Співфінансування з місцевого бюджету – 472 970,0 гривень


	Поточний ремонт насосного відділення КНС (каналізаційної насосної станції) № 3 в селищі Люблинець Ковельського району Волинської області
	Люблинецька селищна територіальна громада
	294 000,0
	293 299,0
	Захід виконано, оплата проведена відповідно до актів виконаних робіт. Співфінансування з місцевого бюджету – 125 700,0 гривень


	Реконструкція водовідведення дощових та поверхневих вод в районі вул. Виноградна та провулку Відродження у м. Любомль Волинської області
	Любомльська міська територіальна громада
	560 000,0
	560 000,0
	Захід виконано, оплата проведена відповідно до актів виконаних робіт. Співфінансування з місцевого бюджету – 572 283,0 гривень


	Капітальний (поточний) ремонт внутрішньогосподарських каналів Красновольської осушувальної системи на території Дубівської сільської ради Ковельського району Волинської області
	Дубівська сільська територіальна громада
	504 000,0
	504 000,0
	Захід виконано, оплата проведена відповідно до актів виконаних робіт. Співфінансування з місцевого бюджету – 216 000,0 гривень


	Реконструкція котельного обладнання в котельні Закладу дошкільної освіти № 1 «Росинка» селища Шацьк (встановлення та заміна котла)
	Шацька селищна територіальна громада
	350 000,0
	350 000,0
	Захід виконано, оплата проведена відповідно до актів виконаних робіт. Співфінансування з місцевого бюджету – 259 840,0 гривень


	Реконструкція котельного обладнання в котельні КНП «Шацька лікарня Шацької селищної ради» (встановлення та заміна котлів)
	Шацька селищна територіальна громада
	630 000,0
	630 000,0
	Захід виконано, оплата проведена відповідно до актів виконаних робіт. Співфінансування з місцевого бюджету – 270 000,0 гривень, за рахунок власних коштів установи 38 540,0 гривень



Неосвоєні кошти будуть використані у 2026 році як вільні залишки обласного фонду ОНПС.

 
За рахунок коштів місцевих бюджетів (в тому числі фондів охорони навколишнього природного середовища) громадами виконувалися природоохоронні заходи  щодо капітальних (поточних) ремонтів внутрішньогосподарських каналів на території Турійської, Сошичненської, Ратнівської, Рівненьскої, Маневицької,   проведення робіт на каналізаційних мережах Ковельської МТГ та Локачинської СТГ, запобігання та ліквідації наслідків підтоплення окремих територій м. Ковеля, м. Камінь-Каширський та на території Оваднівської СТГ, проведення гідрохімічних лабораторних досліджень річок на території Ковельської МТГ, утримання в належному стані прибережної захисної смуги та водоохоронної зони р. Сапалаївка, інших водних об’єктів на території Луцької МТГ та оз. Гущанське на території Рівненської СТГ, заходи по локалізації та ліквідації борщівника Сосновського на території Луцької та Ковельської МТГ, заходів щодо локалізації та ліквідації американського білого метелика на території Луцької МТГ, озелення на території Луцької МТГ, Ковельської МТГ, Берестечківської МТГ та Локачинської СТГ, збереження природно-заповідного фонду на території Луцької МТГ, впорядкування та ліквідація сміттєзвалищ на території Камінь-Каширської, Нововолинської, Горохівської, Берестечківської МТГ та Старовижівської, Турійської, Прилісненської, Любешівської, Колківської, Локачинської, Смідинської, Головненської, Зимнівської, Дубечненської  СТГ та інших громад, придбання контейнерів для збору відходів на території Ківерцівської, Камінь-Каширської, Любомльської МТГ, Прилісненської та Шацької СТГ, проведення загально-міських заходів та акцій щодо охорони навколишнього природного середовища. 

Ковельською територіальною громадою розпочато реалізацію проєкту «Співпраця на користь клімату – розвиток зеленої інфраструктури в Ленчні та Ковелі» в рамках Програми Interreg (Interreg VI-A) NEXT Польща – Україна. У звітному періоді використані кошти міського бюджету в сумі 4 524,8 тис. гривень та залучені кошти (кошти гранту) в сумі 9 832,0 тис. гривень 

За власні кошти, в рамках заходів Регіональної екологічної програми «Екологія 2023-2026», Філією «Поліський лісовий офіс» ДП «Ліси України» проведено заходи із лісорозведення та лісовідновлення на землях держлісфонду Волинської області на площі 1609,2 га (за звітний період виконано робіт на суму 71 214,5 тис. гривень); ПрАТ «СКФ Україна», ТзОВ «БАС Мотор», ДКП «Луцьктепло» та ТзОВ «Луцька КПФ» проводилися заходи щодо модернізації та обслуговування  очисних споруд виробничих та зливових вод, зменшення шкідливих викидів в атмосферне повітря, забезпечення екологічно безпечного збирання, зберігання та утилізації відходів, озеленення території, підвищення кваліфікації працівників у сфері охорони довкілля.

