Інформація

про  виконання Регіональної екологічної програми

«Екологія 2016 - 2022» у січні - вересні 2022 року

Волинською обласною радою прийнято рішення від 13.10.2020 № 32/13 «Про продовження терміну дії Регіональної екологічної програми  «Екологія 2016 - 2020»,  затвердженої  рішенням обласної ради від 10 лютого 2016 року   № 2/27, та внесення змін до неї» (надалі - Програма). Термін дії Програми продовжено до 2022 року.

Відповідно до Програми у 2022 році передбачено виконання природоохоронних заходів на суму 55 316,0 тис. гривень, у той же час, відповідно до звітів за січень-вересень 2022 року, наданих райдержадміністраціями, органами місцевого самоврядування та підприємствами було заплановано виконання  природоохоронних заходів у 2022 році на суму 67 306,26 тис. гривень.

Фактичне спрямування коштів бюджетів усіх рівнів на виконання природоохоронних заходів у січні-вересні 2022 року становить 59 120,021 тис. гривень.

Тобто, у  звітному періоді виконання заходів до програмних показників програми становить – 107 %, а виконання до запланованого виконавцями на рік – 88 %.

Основними напрямками в проведенні природоохоронних заходів були заходи з охорони і раціонального використання водних ресурсів, атмосферного повітря, природних рослинних ресурсів та раціонального використання і зберігання відходів.

| Розділ Регіональної екологічної програми «Екологія 2016-2022» | Сума коштів, спрямованих на виконання заходів, тис. гривень |
| --- | --- |
| Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів | 48 050,24 |
| Охорона і раціональне використання водних ресурсів | 9 788,421 |
| Охорона атмосферного повітря | 650,4 |
| Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів | 541,4 |
| Збереження природно-заповідного фонду | 52,0 |
| Наука, екологічна освіта | 37,56 |

Відповідно до наданих звітів розподіл коштів, спрямованих на виконання природоохоронних заходів, передбачених Програмою, у січні-вересні 2022 року за джерелами фінансування виглядає наступним чином:

Фінансування природоохоронних заходів

тис. гривень

| Джерела фінансування | Заплановано на 2022 рік | Фактично профінансовано у січні-червні 2022 року | % фінансування |
| --- | --- | --- | --- |
| #### Державний бюджет | - | - | - |
| #### Державний фонд охорони #### навколишнього природного середовища | - | - | - |
| Обласний бюджет, в т. ч.: | 12 604,99 | 3 292,94 | 26 |
| обласний фонд охорони навколишнього природного середовища | 5 604,99 | 3 292,94 | 59 |
| Бюджети міст і районів, в т. ч.: | 9 547,58 | 5 691,439 | 60 |
| місцеві фонди охорони навколишнього природного середовища | 681,67 | 582,26 | 85 |
| Власні кошти підприємств | 38 275,74 | 49 419,14 | 129 |
| Залучені кошти (кошти грантів) | 6 877,95 | 986,502 | 14 |

Кошти державного бюджету на виконання природоохоронних заходів у звітному періоді не виділялися.

Щодо коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища (ОФОНПС) слід зазначити наступне.

У 2022 році сума коштів обласного фонду ОНПС, яка підлягає розподілу, складає 5 652,672 тис. гривень, з яких: 3 855,0 тис. гривень - прогнозовані надходження та 1 797,672 тис. гривень - вільні залишки  коштів, що утворилися станом на 01.01.2022 за рахунок:

- 705,386 тис. гривень - перевиконання планових надходжень ОФОНПС у 2021 році;

- 44,372 тис. гривень - нерозподілений залишок коштів;

- 63,990 тис. гривень - кошти, невикористані управлінням екології та природних ресурсів облдержадміністрації через відсутність рішення обласної ради про затвердження Регіонального плану управління відходами у Волинській області до 2030 року;

- 983,924 тис. гривень - невикористані кошти субвенції обласного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію природоохоронних заходів.

На засіданні постійної комісії обласної ради з питань екології, раціонального використання природних ресурсів розглянуто та погоджено, відповідно до висновків від 23 лютого 2022 року № 8/4, проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до Регіональної екологічної програми "Екологія 2016-2022"» та пропозиції управління щодо розподілу коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища в сумі  на виконання природоохоронних заходів у 2022 році.

Видано накази начальника обласної військової адміністрації від 27 квітня 2022 року № 143  «Про внесення змін до Регіональної екологічної програми "Екологія 2016-2022"» та від 17 травня 2022 року № 183  «Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2022 рік» щодо розподілу коштів обласного фонду ОНПС на виконання природоохоронних заходів.

Відповідно до розпорядження Волинської обласної військової адміністрації «Про затвердження Переліку природоохоронних заходів, що фінансуються у 2022 році за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища» розподіл коштів в сумі 5 652,672 тис. гривень виглядає наступним чином:

- 63,99 тис. гривень - управлінню екології та природних ресурсів облдержадміністрації;

- 5 541,0 тис. гривень - субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію природоохоронних заходів (далі - Субвенція);

- 47,682 тис. гривень - нерозподілений залишок (на виконання непередбачених заходів).

Відповідно до звітів отримувачів Субвенції у січні-вересні 2022 року використано кошти в сумі 3 292,94 тис. гривень, а саме:

- 154,081 тис. гривень Торчинською селищною територіальною громадою на виконання робіт з нового будівництва очисних споруд на вул. Незалежності в смт Торчин (31 %);

- 2 452,033 тис. гривень Ковельською райдержадміністрацією на виконання робіт з покращення екологічної ситуації у Шацькому національному природному парку шляхом каналізування населених пунктів навколо озера Світязь (82 %);

-  98,0 тис. гривень Люблинецькою селищною територіальною громадою  на виконання робіт з поточного ремонту насосного та гідродинамічне очищення приймального відділень КНС (каналізаційно насосної станції) № 3 в смт Люблинець (100 %);

- 88,826 тис. гривень Колодяжненською сільською територіальною громадою на виконання робіт з  капітального ремонту мережі водовідведення та здійснення заходів щодо запобігання підтопленню, облаштування та очистки каналів на території Колодяжненської с/р Ковельського району (30 %);

- 500,0 тис. гривень Луцькою міською територіальною громадою  на проведення очистки меліоративних каналів на території Центрального парку ім. Лесі Українки з метою покращення санітарного стану парку та прилеглої території в межах м. Луцька (100 %).

Станом на 01 жовтня 2022 року: Камінь-Каширською та Ківерцівською  міськими територіальними громадами, Цуманською селищною територіальною громадою за наявності виконаних робіт касові видатки не проводилися, Сошичненською сільською територіальною громадою оголошено процедуру закупівель, Володимир-Волинською міською та Павлівською сільською територіальними громадами роботи не розпочаті.

За рахунок коштів місцевих бюджетів (в тому числі фондів охорони навколишнього природного середовища) заплановані та проведені природоохоронні заходи  щодо запобігання та ліквідації наслідків підтоплення окремих територій м. Ковеля, придбання насосного і технологічного обладнання, для заміни такого, що використало свої технічні можливості на комунальних каналізаційних системах Локачинської СТГ, очищення громадської  водойми «Скрипка» в с. Пнівне Камінь-Каширської МТГ, обстеження очисних споруд Камінь-Каширської МТГ, запобігання поширенню чужорідних видів рослин, які загрожують природним екосистемам (локалізація та ліквідація борщівника Сосновського та амброзії) у м. Луцьку та м. Ковелі, виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж загальнозоологічного заказника місцевого значення «Озерянський» та парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва «Горохівський», впорядкування та ліквідація сміттєзвалищ на територіях громад, проведення заходів з охорони навколишнього природного середовища (Луцька та Ковельська міські ради) та виготовлення поліграфічної продукції  з екологічної тематики.

За власні кошти, в рамках заходів Регіональної екологічної програми «Екологія 2016-2022», обласним управлінням лісового та мисливського господарства проведено заходи із заліснення  (посів і посадка) на землях держлісфонду на площі 1 227 га (за звітний період виконано робіт на суму         47 777,6 тис. гривень), підприємствами проводилися заходи щодо зменшення шкідливих викидів в атмосферне повітря, забезпечення екологічно безпечного збирання, зберігання та утилізації відходів та озеленення на підпорядкованих територіях.

У зв’язку із завершенням у 2022 році терміну дії Програми, прийнято рішення про розроблення Регіональної екологічної програми «Екологія 2023-2026». Станом на сьогодні управлінням зібрані та опрацьовані пропозиції органів місцевого самоврядування, підприємств і організацій та підготовлено проєкт нової програми терміном на 4 роки.